# CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

## Phần 1 - Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt (1–4 tuần tùy lượng việc) | sai | Sprint (timebox cố định, tối đa 1 tháng) | Minh bạch; Thích nghi | Nhịp phát hành không đoán trước được nên người dùng không biết khi nào có bản mới, đội cũng không có chuẩn so sánh để dự báo và cải tiến. |
| QT2. Cuối Sprint trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử | Sai | Sprint Review; Increment (Definition of Done) | Minh bạch; Thanh tra | Người dùng thấy tính năng vẫn lỗi, mất niềm tin, và góp ý dựa trên sản phẩm chưa xong nên không phản ánh đúng tiến độ thực. |
| QT3. Sau Sprint Review, PO cập nhật Product Backlog theo góp ý của người dùng thử | Dung |  |  | Đây đúng là mục đích của Sprint Review: kiểm tra Increment cùng các bên liên quan rồi điều chỉnh Product Backlog, do PO chịu trách nhiệm. Phản hồi được biến thành hành động nên giữ được sự thích nghi. |
| QT4. Sprint không có sự cố nên bỏ Sprint Retrospective | sai | Sprint Retrospective | Thanh tra; Thích nghi | Retrospective phục vụ cải tiến liên tục chứ không chỉ xử lý sự cố; bỏ đi thì không ai kiểm tra cách làm việc nên lỗi cũ tiếp tục lặp lại. |

Ghi chú về "lý do nghe hợp lý":

- QT1 (tối ưu theo lượng việc), QT2 (để thấy đội chăm chỉ) và QT4 (đỡ tốn thời gian) đều có lý do nghe hợp lý, nhưng đánh giá phải dựa trên mục đích của sự kiện/Artifact. Sprint tạo nhịp đều đặn, Sprint Review cần một Increment thật sự "xong", và Retrospective là cơ hội cải tiến chính thức.

- Việc "ít sự cố" không có nghĩa là không còn gì để cải thiện.

## Phần 2 - Sửa lỗi (các quy tắc sai viết lại)

- QT1 (viết lại): Đội RikkeiGo chọn một độ dài Sprint cố định (ví dụ 2 tuần, không quá 1 tháng) và giữ nguyên cho mọi Sprint; khi việc nhiều hay ít thì điều chỉnh phạm vi Sprint Backlog cùng Product Owner chứ không đổi độ dài Sprint.

- QT2 (viết lại): Tại Sprint Review, đội chỉ trình diễn Increment đạt Definition of Done (chạy ổn định, đã kiểm thử); phần chưa đạt được nêu rõ là chưa xong và quay lại Product Backlog.

- QT4 (viết lại): Đội tổ chức Sprint Retrospective ở cuối mỗi Sprint (sau Review, trước Sprint Planning kế tiếp), dù Sprint có sự cố hay không, và đưa ít nhất một cải tiến cụ thể vào Sprint Backlog của Sprint sau.

QT3 giữ nguyên vì đã đúng chuẩn Scrum.